**Khoa: Công nghệ Thông tin**

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ**

**THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH**

1. **Tên đề tài**: App Android quản lý việc mua bán chi tiêu dành cho thương lái

1. **Giảng viên hướng dẫn**: Lê Trung Hiếu
2. **Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài**:

1. Phạm Chí Nghị MSSV: 1811061162 Lớp: 18DTHC4

2. Lý Vạn Triệu MSSV: 1811061223 Lớp: 18DTHC4

3. Đặng Nguyễn Chí Hào MSSV: 1811061749 Lớp: 18DTHC4

Ngành : Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành : Công Nghệ Phần Mềm

| **Tuần lễ** | **Ngày** | **Nội dung** | **Nhận xét của GVHD**  *(Ký tên)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/03/2021 đến 21/03/2021 | -Tìm hiểu công cụ Android Studio  -Tìm hiểu Android  -Xem lại kiến thức Java, OOP  -Viết mô tả chi tiết cho phần mềm, lên ý tưởng giao diện  -Bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu  (Cả 3 bạn cùng thực hiện) |  |
| 2 | 22/3/2021  Đến  28/3/2021 | -Vẽ sơ đồ ERD, kiểm tra thử cơ sở dữ liệu.  -Học Java,lập trình Android cách làm việc và thiết kế trên Android Studio.  -Thiết kế giao diện sử dụng thử  -Hỏi đáp thắc mắc với thầy về cơ sở dữ liệu để đưa ra cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh.  (Cả 3 bạn cùng thực hiện). |  |
| 3 | 29/03/2021 đến  04/04/2021 | -Tiếp tục học Android, Java  -Tiếp tục thiết kế, lên bản phát thảo giao diện  (Cả 3 cùng nghiên cứu) |  |
| 4 | 05/04/2021 đến  11/04/2021 | -Nghiên cứu viết báo cáo đồ án  (Đặng Nguyễn Chí Hào)  -Nghiên cứu cơ sở dữ liệu  (Phạm Chí Nghị, Lý Vạn Triệu)  -Tiếp tục học android, java. Thiết kế giao diện  (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 5 | 12/04/2021  Đến  18/04/2021 | -Viết báo cáo đồ án  -Code 1 số chức năng trang giao diện  -Sửa lỗi cơ sở dữ liệu  -Tiếp tục học android  (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 6 | 19/04/2021 đến  25/04/2021 | -Code giao diện cơ bản  -Tiếp tục học android  (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 7 | 26/04/2021 đến 02/05/2021 | -Tiếp tục học android  -Code giao diện  (Cả 3) |  |
| 8 | 3/5/2021  Đến  9/5/2021 | Đánh giá công việc hoàn thành: 60%  Được tiếp tục: ✓ Không tiếp tục: 🞎  - Nhóm code các giao diện, thiết kết và code lịch để cho người dùng note lại.  -Học android  ( cả 3 cùng thực hiện) | |
| 9 | 10/05/2021 đến 16/05/2021 | -Tiếp tục tìm hiểu và code giao diện  -Code xong chức năng dành phần lịch biểu  (Cả 3) |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Giảng viên hướng dẫnphụ** (nếu có)  *(Ký và ghi rõ họ tên)* | *TP. HCM, ngày … tháng … năm ……….*  **Giảng viên hướng dẫnchính**  *(Ký và ghi rõ họ tên)* |