Khoa: Công nghệ Thông tin

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ

THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

- Tên đề tài: App Android quản lý việc mua bán chi tiêu dành cho thương lái

- Giảng viên hướng dẫn: Lê Trung Hiếu

- Sinh viên/ nhóm sinh viên thực hiện đề tài:

1. Phạm Chí Nghị	MSSV: 1811061162	Lớp: 18DTHC4

2. Lý Vạn Triệu	MSSV: 1811061223	Lớp: 18DTHC4

3. Đặng Nguyễn Chí Hào	MSSV: 1811061749	Lớp: 18DTHC4

Ngành	: Công Nghệ Thông Tin

Chuyên ngành	: Công Nghệ Phần Mềm

| Tuần lễ | Ngày | Nội dung | Nhận xét của GVHD (Ký tên) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15/03/2021 đến 21/03/2021 | -Tìm hiểu công cụ Android Studio -Tìm hiểu Android -Xem lại kiến thức Java, OOP -Viết mô tả chi tiết cho phần mềm, lên ý tưởng giao diện -Bắt đầu thiết kế cơ sở dữ liệu (Cả 3 bạn cùng thực hiện) |  |
| 2 | 22/3/2021 Đến 28/3/2021 | -Vẽ sơ đồ ERD, kiểm tra thử cơ sở dữ liệu. -Học Java,lập trình Android cách làm việc và thiết kế trên Android Studio. -Thiết kế giao diện sử dụng thử -Hỏi đáp thắc mắc với thầy về cơ sở dữ liệu để đưa ra cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh. (Cả 3 bạn cùng thực hiện). |  |
| 3 | 29/03/2021 đến 04/04/2021 | -Tiếp tục học Android, Java -Tiếp tục thiết kế, lên bản phát thảo giao diện (Cả 3 cùng nghiên cứu) |  |
| 4 | 05/04/2021 đến 11/04/2021 | -Nghiên cứu viết báo cáo đồ án (Đặng Nguyễn Chí Hào) -Nghiên cứu cơ sở dữ liệu (Phạm Chí Nghị, Lý Vạn Triệu) -Tiếp tục học android, java. Thiết kế giao diện (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 5 | 12/04/2021 Đến 18/04/2021 | -Viết báo cáo đồ án -Code 1 số chức năng trang giao diện -Sửa lỗi cơ sở dữ liệu -Tiếp tục học android (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 6 | 19/04/2021 đến 25/04/2021 | -Code giao diện cơ bản -Tiếp tục học android (Cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 7 | 26/04/2021 đến 02/05/2021 | -Tiếp tục học android -Code giao diện (Cả 3) |  |
| 8 | 3/5/2021 Đến 9/5/2021 | Đánh giá công việc hoàn thành: 60% Được tiếp tục: Không tiếp tục: - Nhóm code các giao diện, thiết kết và code lịch để cho người dùng note lại. -Học android ( cả 3 cùng thực hiện) |  |
| 9 | 10/05/2021 đến 16/05/2021 | -Tiếp tục tìm hiểu và code giao diện -Code xong chức năng dành phần lịch biểu (Cả 3) |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

| Giảng viên hướng dẫn phụ (nếu có) (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |